Таблица 7

«Высокоуровневые риски и стратегии реагирования»

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Приоритет | Стратегия | Мера реагирования | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Неправильное понимание требований к складскому учёту | Средняя (0.5) | Высокое (3) | 7.5 | Смягчение | Регулярные консультации с преподавателем, изучение предметной области | Еженедельно |
| R2 | Недооценка сложности фронтенд-разработки (React + TypeScript) | Средняя (0.5) | Высокое (3) | 7.5 | Смягчение | Изучение документации, поэтапная разработка | Еженедельно |
| R3 | Изменение требований в процессе разработки | Высокая (0.7) | Среднее (2) | 7.0 | Принятие | Формальная процедура управления изменениями, резервное время 20% | Журнал изменений |
| R4 | Болезнь или отсутствие автора (студента) | Низкая (0.3) | Высокое (3) | 4.5 | Избежание | Документирование кода, резервное копирование на GitHub | Ежедневно |
| R5 | Проблемы с интеграцией Frontend и Backend | Средняя (0.5) | Среднее (2) | 5.0 | Смягчение | Ранняя интеграция (с 2-й недели разработки), тестирование API через Postman | При каждой интеграции |
| R6 | Недостаточная производительность API | Низкая (0.3) | Среднее (2) | 3.0 | Смягчение | Оптимизация SQL-запросов, индексы в PostgreSQL | При нагрузочном тестировании |