  - Высокоуровневые риски и стратегии реагирования

Управление рисками является неотъемлемой частью успешной реализации проекта. В рамках данного раздела проведена идентификация потенциальных рисков, которые могут оказать негативное влияние на достижение целей проекта по срокам, бюджету и качеству результата. Для каждого выявленного риска определена стратегия реагирования и разработаны меры по снижению вероятности его возникновения или минимизации последствий. Полный перечень выявленных рисков с указанием вероятности, влияния, приоритета, стратегии реагирования и мер мониторинга представлен в Приложении 2.

  - Бюджет и ресурсы проекта

- Человеческие ресурсы (в часах)

Таблица 8

«Человеческие ресурсы»

| Роль | Неделя 1-3 Инициация + Планирование | Неделя 4-9 Разработка | Неделя 10-12 Тестирование | Неделя 13-16 Завершение | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик (студент) | 80 | 200 | 40 | 60 | 380 часов |
| Консультант (руководитель) | 10 | 20 | 5 | 5 | 40 часов |
| ИТОГО | 90 | 220 | 45 | 65 | 420 часов |

- Финансовый бюджет представлен в таблице 9 приложение 5.

  - Основные вехи и дедлайны

Для эффективного управления проектом разработано детальное расписание, включающее перечень ключевых этапов работ, их последовательность, отображены на рисунке 17 приложения 2. Более подробно вехи и дедлайны описаны в таблице 10 Приложение 2.